## Slide 1
DeFake 科研图像造假检测工具
多种算法赋能的高效学术图像造假检测工具
BUAASCSE
日期：04-08
汇报：刘志千
第 6 小组

## Slide 2
PART 02 本周工作
目录
BUAASCSE
BUAASCSE
PART 03 后续计划
PART 01 整体情况

## Slide 3
整体情况
PART 01
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 4
整体进度
BUAASCSE
BUAASCSE
项目整体情况
前后端框架搭建完毕，已经开始初步联调；相关算法已调研完毕，开始部署

## Slide 5
本周工作
PART 02
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 6
数据库和接口设计
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 01 后端开发
完成了后端代码框架的搭建，实现了基本的用户接口和实体的 CRUD 接口
进一步更改了接口文档，并同步至 apifox 方便前后端联调

## Slide 7
用户界面设计开发和初步联调
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 02 前端开发

## Slide 8
算法调研
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 02 算法设计
RSIID 数据集
美化修饰
  高斯模糊
  亮度/对比度调节
背景掩盖
  智能修复
  暴力覆盖
复制伪造
  同图复制
  重叠切割
  跨图拼接

## Slide 9
算法设计
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 03 算法设计
背景掩盖（Inpainting）检测 —— RSIID 数据集
（1）原图 （2）修改后 （3）算法检测修改区域

## Slide 10
算法设计
BUAASCSE
BUAASCSE
TASK 03 算法设计
同图复制（Copy-Move）检测 —— RSIID 数据集
（1）原图 （2）修改后 （3）算法检测修改区域

## Slide 11
后续计划
PART 03
BAASCSE
BUAASCSE

## Slide 12
下周任务
BUAASCSE
BUAASCSE
PLAN 下周任务
用户端功能实现
- 图像提取，结果显示页面设计
- 组织相关页面的优化与对接
- 历史记录页面设计
后端算法相关功能实现
- 算法性能测试、集成多算法检测、调参
逻辑后端相关功能实现
- 完善普通用户功能，实现管理员功能
- 文档、图像的上传、格式转化、存储和索引

## Slide 13
END
BUAASCSE
BUAASCSE
感 谢 观 看!
日期：04-08
汇报：刘志千
第 6 小组

## Slide 14
Q & A
BUAASCSE
BUAASCSE